# Conception technique et gestion de projet

Alur Paris — Architecture MVC, planning et Kanban

| Projet | Alur Paris |
| --- | --- |
| Document | Conception technique et gestion de projet |
| Contenu | Architecture MVC, arborescence des fichiers, planning, Kanban |
| Durée du projet | 5 jours (lundi à vendredi) |
| Version | 1.0 |

# Partie 1 — Architecture MVC

## 1.1 Présentation du pattern MVC

MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) est un patron d'architecture qui sépare un programme en 3 responsabilités distinctes. C'est devenu le standard pour les applications web parce qu'il rend le code plus lisible, plus maintenable et plus testable.

### Le rôle de chaque couche

Modèle (Model)

Représente une entité de la base de données (Produit, Commande, Utilisateur…). Contient les méthodes pour lire et écrire en base (findAll, findById, save, delete) et les règles métier (calcul du total TTC, vérification de stock). Ne sait rien de l'affichage ni de l'HTTP.

Contrôleur (Controller)

Chef d'orchestre. Reçoit la requête HTTP (URL, paramètres, données POST), appelle les bons modèles pour récupérer ou modifier les données, choisit la vue à afficher et lui passe les données. Ne contient pas de SQL ni de HTML directement.

Vue (View)

Génère le HTML final envoyé au navigateur. Reçoit les données du contrôleur sous forme de variables. Contient un minimum de logique (juste des conditions d'affichage et des boucles foreach). Ne fait pas de requêtes SQL.

## 1.2 Pourquoi cette séparation est puissante

Avec MVC, on peut ajouter une API JSON en plus du site HTML (par exemple pour une future app mobile) sans refaire tout le travail : les mêmes modèles et contrôleurs sont réutilisés, seule la vue change (JSON au lieu de HTML). Sans MVC, tout le code SQL devrait être dupliqué.

## 1.3 Cycle d'une requête HTTP

Exemple : afficher la fiche du parfum "Oud Royal" via l'URL /parfums/oud-royal

| Étape | Action | Fichier impliqué |
| --- | --- | --- |
| 1 | URL reçue par le serveur | .htaccess redirige vers public/index.php |
| 2 | Bootstrap de l'application | public/index.php |
| 3 | Décodage de l'URL | app/Core/Router.php + config/routes.php |
| 4 | Vérifications (auth, etc.) | app/Middleware/ (aucun pour route publique) |
| 5 | Appel du contrôleur | ProduitController::fiche('oud-royal') |
| 6 | Récupération du produit | app/Models/Produit.php::trouverParSlug() |
| 7 | Requête SQL | Via Database::getConnection() |
| 8 | Produits similaires | Produit::trouverParCategorie() |
| 9 | Rendu de la vue | app/Views/produit/fiche.php |
| 10 | Encapsulation dans layout | app/Views/layouts/public.php |
| 11 | Réponse au navigateur | HTML envoyé |

# Partie 2 — Arborescence des fichiers

## 2.1 Structure générale

La structure du projet suit le pattern MVC avec une séparation publique/privée stricte : seul le dossier public/ est accessible depuis le navigateur, tout le reste est protégé.

| Dossier | Rôle |
| --- | --- |
| public/ | Seul dossier accessible par le navigateur. Point d'entrée index.php + assets statiques. |
| app/Controllers/ | Contrôleurs (public + admin) |
| app/Models/ | Modèles de données (1 par table BDD) |
| app/Views/ | Vues HTML (layouts, partials, pages) |
| app/Core/ | Le micro-framework MVC maison (Router, Database, Auth, etc.) |
| app/Services/ | Logique métier transverse (PanierService, StripeService…) |
| app/Helpers/ | Fonctions utilitaires globales |
| app/Middleware/ | Filtres avant contrôleur (Auth, Admin) |
| config/ | Fichiers de configuration (routes, BDD…) |
| database/ | Scripts SQL (schema, seeds, données produits) |
| storage/ | Fichiers générés (logs, sessions) |
| vendor/ | Dépendances Composer (auto-généré, non versionné) |
| docs/ | Documentation du projet |

## 2.2 Concepts clés à comprendre

### Séparation public / privé

Le serveur web (Apache de XAMPP) ne doit pouvoir accéder qu'au dossier public/. Tout le reste (modèles, contrôleurs, configuration, .env avec les secrets) est invisible depuis l'extérieur.

Sans cette séparation, n'importe qui pourrait accéder à http://localhost/alur-paris/.env et voler les clés Stripe et le mot de passe BDD. C'est une faille basique mais hyper fréquente.

### Point d'entrée unique (front controller)

Toutes les URLs passent par public/index.php. Ce fichier charge l'autoloader Composer, charge la config, démarre la session, initialise le routeur et renvoie le contrôleur et la méthode à appeler selon l'URL.

L'URL /parfums/oud-royal ne pointe pas sur un fichier parfums.php mais sur index.php qui décrypte l'URL et appelle ProduitController::fiche('oud-royal'). C'est ça qui permet d'avoir des URLs propres et de la cohérence partout (sécurité, sessions, logs centralisés).

Le .htaccess est ce qui fait que toutes les URLs sont redirigées vers index.php (URL rewriting).

### Classe Database en singleton

Une seule connexion PDO pour toute la requête HTTP, partagée entre tous les modèles. Pas 10 connexions ouvertes. C'est le pattern Singleton : on écrit Database::getConnection() partout et on récupère toujours la même instance.

### Classe Model abstraite

Tous les modèles (Produit, Commande, etc.) héritent d'une classe mère Model.php qui contient les méthodes communes : findAll, findById, save, delete. Ces méthodes sont écrites une fois dans la classe mère et utilisées partout. C'est l'héritage en POO.

### Services pour la logique métier transverse

Un Service contient de la logique qui dépasse un seul modèle. Exemple : CommandeService::creerCommande doit vérifier le stock, le décrémenter, créer la commande, créer chaque ligne, lancer le paiement Stripe et envoyer un email. Si on met tout ça dans le modèle Commande, il fait trop de choses. Si on le met dans le contrôleur, le contrôleur devient gros. Le Service est l'endroit idéal pour orchestrer plusieurs modèles.

### Middlewares (filtres)

Un Middleware s'exécute avant le contrôleur. Exemple : AuthMiddleware vérifie que l'utilisateur est connecté avant d'accéder à /compte. S'il ne l'est pas, redirection vers /connexion. Le contrôleur n'a pas à se soucier de ça, c'est délégué.

### Composer et autoloading

Composer est le gestionnaire de dépendances PHP (équivalent de npm pour Node ou pip pour Python). On déclare dans composer.json les bibliothèques nécessaires, on lance composer install, et tout est téléchargé dans vendor/. On ne touche jamais aux fichiers dans vendor/.

Composer fournit aussi l'autoloader : plus besoin d'écrire des require_once partout, les classes sont chargées automatiquement quand elles sont appelées.

### Fichier .env

Contient les secrets : mot de passe MySQL, clés Stripe, etc. Ne doit jamais être committé dans Git (à mettre dans .gitignore). À la place, on commit .env.example qui montre la structure attendue sans les vraies valeurs.

## 2.3 Conventions de nommage

| Élément | Convention | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Nom de classe | PascalCase | ProduitController, Utilisateur |
| Fichier de classe | Identique à la classe | ProduitController.php |
| Méthode | camelCase | trouverParSlug, verifierStock |
| Variable | camelCase | $produitId, $prixTtc |
| Constante | UPPER_SNAKE_CASE | URL_BASE, MAX_LOGIN_ATTEMPTS |
| Vue (fichier) | kebab-case ou simple | fiche.php, commande-detail.php |
| Route URL | kebab-case en français | /mentions-legales |
| Table BDD | snake_case singulier | ligne_commande |

## 2.4 Dépendances Composer

| Package | Version | Rôle |
| --- | --- | --- |
| stripe/stripe-php | ^14.0 | SDK officiel Stripe pour le paiement |
| phpmailer/phpmailer | ^6.9 | Envoi d'emails (confirmation commande) |
| vlucas/phpdotenv | ^5.6 | Chargement des variables d'environnement depuis .env |

# Partie 3 — Planning sur 5 jours

## 3.1 Méthodologie de découpage

Le planning est construit autour de 3 principes :

Principe 1 — Vertical slicing plutôt qu'horizontal slicing

Le piège du débutant est de faire toute la BDD le jour 1, tous les modèles le jour 2, tous les contrôleurs le jour 3, etc. Si on n'a pas fini le jour 4, on se retrouve avec rien de fonctionnel. À la place, on construit une fonctionnalité complète à la fois (de la BDD à l'UI). À la fin de chaque journée, quelque chose marche.

Principe 2 — MVP avant fonctionnalités secondaires

On code d'abord ce qui ne peut pas manquer (catalogue, panier, paiement), puis ce qui peut être imparfait (admin), puis les bonus. Si jeudi soir il manque le système de favoris, c'est OK. Si jeudi soir il manque le paiement, c'est catastrophique.

Principe 3 — Marge de sécurité réelle

Du temps est gardé jeudi après-midi pour les tests, corrections de bugs et finitions. Des bugs vont survenir, c'est garanti. Sans marge planifiée, c'est la panique assurée.

## 3.2 Vue d'ensemble

| Jour | Période | Thème principal | Livrable de fin de journée |
| --- | --- | --- | --- |
| Lundi | Demi-journée (5h) | Conception | Tous les livrables conceptuels (CDC, MCD, MLD, planning, Kanban) |
| Mardi | Journée (8h) | Fondations + catalogue | Site navigable en visiteur (home, catalogue, fiche produit) |
| Mercredi | Journée (8h) | Panier + authentification | Inscription, connexion, panier fonctionnel |
| Jeudi | Journée (8h) | Paiement + admin | Site 100% fonctionnel de bout en bout |
| Vendredi | Matinée + soutenance | Buffer + finalisation | Soutenance |

## 3.3 Lundi — Conception (demi-journée)

Objectif : finir toute la conception et préparer le terrain technique pour pouvoir attaquer le code dès mardi matin sans réfléchir.

| Créneau | Tâche |
| --- | --- |
| 14h-15h30 | Cahier des charges + Arborescence du site |
| 15h30-17h | MCD + MLD |
| 17h-17h30 | Architecture MVC + arborescence des fichiers |
| 17h30-18h | Planning + Kanban |
| 18h-19h | Maquettes Figma (3 écrans : home, fiche produit, panier) |

À prévoir le soir (optionnel mais conseillé) : vérifier que XAMPP démarre, installer Composer, créer les comptes Stripe (test) et Mailtrap, créer le repo GitHub vide.

## 3.4 Mardi — Fondations (journée complète)

Objectif : avoir le catalogue public fonctionnel en fin de journée. Pouvoir naviguer de la home au catalogue à la fiche produit avec de vrais produits en BDD.

| Créneau | Tâche |
| --- | --- |
| 9h-9h30 | Setup environnement (XAMPP, Composer, repo Git, structure dossiers) |
| 9h30-10h30 | BDD : création schéma + seeds (20 parfums, 5 catégories, 5 statuts, 1 admin) |
| 10h30-12h30 | Core MVC (Router, Database singleton, Controller mère, Model mère, Session, helpers) |
| 12h30-13h30 | Pause déjeuner |
| 13h30-14h | Layout public + intégration Tailwind |
| 14h-15h30 | Page d'accueil |
| 15h30-17h | Catalogue produits |
| 17h-18h30 | Fiche produit |
| 18h30-19h | Commit + journal de bord |

Critère de fin de journée :

Le site est navigable en visiteur. Le catalogue affiche les 20 parfums, on peut cliquer sur une fiche et voir les détails.

## 3.5 Mercredi — Panier et authentification (journée complète)

Objectif : à la fin de la journée, un visiteur peut s'inscrire, se connecter, ajouter des produits au panier.

| Créneau | Tâche |
| --- | --- |
| 9h-9h30 | Revue + relecture du code de la veille, mise à jour Kanban |
| 9h30-12h30 | Système de panier en session (PanierService, ajout/modif/suppression, calcul TTC, badge header) |
| 12h30-13h30 | Pause déjeuner |
| 13h30-15h | Authentification : inscription (formulaire + validation + CSRF + insertion BDD) |
| 15h-16h | Authentification : connexion (login, logout, session, password_verify) |
| 16h-17h30 | Espace client (dashboard, profil, liste commandes vide) |
| 17h30-18h30 | Middlewares Auth et Admin (protection routes /compte/* et /admin/*) |
| 18h30-19h | Commit + journal de bord |

## 3.6 Jeudi — Paiement et admin (journée critique)

Objectif : paiement Stripe + back-office admin + emails. À la fin de la journée, le site est 100% fonctionnel de bout en bout.

| Créneau | Tâche |
| --- | --- |
| 9h-12h | Tunnel de commande + Stripe (identité/livraison, Stripe Elements, création commande, décrément stock) |
| 12h-13h | Pause déjeuner |
| 13h-13h30 | Email de confirmation (PHPMailer + Mailtrap, template HTML) |
| 13h30-14h | Page de confirmation /merci |
| 14h-16h | Back-office : login + dashboard + CRUD produits |
| 16h-17h | Back-office : gestion des commandes (liste, détail, changement statut) |
| 17h-18h30 | Tests bout en bout + corrections |
| 18h30-19h | Commit + push final MVP + journal de bord |

## 3.7 Vendredi — Buffer et soutenance

Règle d'or : aucune nouvelle fonctionnalité après 11h. La matinée sert juste à finir ce qui est presque fini.

| Créneau | Tâche |
| --- | --- |
| 9h-10h | Corrections de bugs détectés |
| 10h-11h | Bonus si tout est OK (wishlist, codes promo…) |
| 11h-12h | Responsive mobile (Chrome DevTools, ajustements Tailwind) |
| 12h-13h | Pause déjeuner |
| 13h-14h | Finalisation du dossier de projet (8 pages) |
| 14h-15h | Journal de bord finalisé |
| 15h-15h30 | Préparation démo (script, jeu de test) |
| 15h30 | Soutenance |

## 3.8 Anticipation des risques

Identification préalable des risques principaux avec leur parade :

| Risque | Probabilité | Impact | Parade |
| --- | --- | --- | --- |
| Stripe plus complexe que prévu | Élevée | Critique | Suivre exactement la doc officielle Stripe PHP Quickstart |
| Bug d'arrondi sur calculs TTC | Moyenne | Moyen | DECIMAL + number_format(x, 2) à l'affichage |
| Upload d'images qui ne marche pas | Moyenne | Moyen | Plan B : chemins d'images en dur dans le SQL |
| Sessions PHP qui se perdent | Faible | Élevé | session_start uniquement dans index.php |
| Tailwind qui ne s'applique pas | Moyenne | Moyen | Plan B : CDN Tailwind au lieu de compilation |
| Faille SQL injection | Faible si discipline | Critique | Jamais de concaténation, toujours PDO préparé |
| Perte de code (disque dur) | Très faible | Critique | Push GitHub chaque soir |

## 3.9 Rituels quotidiens

### Rituel du matin (5 min)

- Ouvrir le Kanban

- Regarder "En cours" et "À faire"

- Choisir les 3 tâches du matin

- Lancer XAMPP et VS Code

### Rituel du soir (15 min)

- Commit avec un message clair (feat:, fix:, refactor:…)

- Push sur GitHub (ne jamais perdre de code)

- Rédiger le journal de bord (5-10 lignes : fait, blocages, demain)

- Mettre à jour le Kanban

### Format des commits Git

Format conventionnel à respecter tout le projet :

| Préfixe | Usage | Exemple |
| --- | --- | --- |
| feat: | Nouvelle fonctionnalité | feat: ajout du système de panier |
| fix: | Correction de bug | fix: correction du calcul TTC sur le panier |
| refactor: | Restructuration sans changer le comportement | refactor: extraction de la logique stock dans CommandeService |
| style: | Mise en forme, CSS | style: amélioration du header en mobile |
| docs: | Documentation | docs: mise à jour du README |
| WIP: | Work In Progress (commit non finalisé) | WIP: tunnel de paiement étape 2 |

### Règle des 30 minutes

Si on bloque 30 minutes sur un problème sans avancer : faire une pause, chercher sur Google et Stack Overflow, demander de l'aide. Ne jamais rester plus de 45 minutes coincé seul, c'est une journée perdue garantie.

# Partie 4 — Kanban du projet

## 4.1 Présentation du Kanban

Un Kanban est un tableau visuel qui permet de voir d'un coup d'œil l'avancement du projet. Inventé chez Toyota, repris massivement par l'agilité moderne. Le principe : des cartes (les tâches) qui circulent à travers des colonnes (les statuts).

Pour ce projet, il remplit 3 fonctions :

- Garder la concentration : on sait toujours sur quoi on bosse (max 1-2 cartes en "En cours")

- Rassurer : voir des cartes passer en "Terminé" est très motivant

- Servir de preuve en soutenance : screenshot du Trello rempli = argument fort pour la note organisation

## 4.2 Structure des colonnes

| Colonne | Définition | Critère d'entrée |
| --- | --- | --- |
| Backlog | Toutes les tâches identifiées, pas encore planifiées | Carte créée |
| À faire cette semaine | Tâches planifiées pour les 5 jours | Inclus dans le périmètre MVP ou bonus prioritaire |
| En cours | Tâches activement travaillées (max 2-3) | Le code est en cours d'écriture |
| En revue | Code écrit, à tester avant validation | Le développement est terminé |
| Terminé | Tâches finies et validées | Testé et fonctionne |
| Abandonné / Reporté | Tâches sorties du périmètre (assumé) | Décision consciente de ne pas faire |

Règle d'or : ne jamais avoir plus de 3 cartes en "En cours". Si on en a 5, on n'avance sur rien. C'est ce qu'on appelle la limite WIP (Work In Progress).

## 4.3 Labels (étiquettes de couleur)

| Couleur | Label | Usage |
| --- | --- | --- |
| Violet | conception | Tâches de réflexion (CDC, MCD, MLD…) |
| Bleu | backend | Code PHP côté serveur |
| Vert | frontend | HTML / CSS / JS |
| Jaune | bdd | Schéma SQL, requêtes, seeds |
| Orange | setup | Configuration, environnement |
| Rouge | sécurité | Auth, CSRF, validation, RGPD |
| Noir | mvp | Indispensable, à ne PAS sacrifier |
| Gris | bonus | Si temps disponible |
| Rose | doc | Documentation, journal, dossier |

## 4.4 Cartes à créer — Conception

| Titre | Labels | Estim |
| --- | --- | --- |
| Rédiger le cahier des charges | conception, doc | 1h30 |
| Définir l'arborescence du site | conception | 30min |
| Construire le MCD (Merise) | conception, bdd | 1h |
| Construire le MLD | conception, bdd | 1h |
| Définir l'architecture MVC | conception | 30min |
| Établir le planning 5 jours | conception | 20min |
| Créer le Kanban Trello | conception | 20min |
| Réaliser 3 maquettes Figma | conception, frontend | 1h |

## 4.5 Cartes à créer — Setup technique

| Titre | Labels | Estim |
| --- | --- | --- |
| Vérifier installation XAMPP | setup | 10min |
| Installer Composer | setup | 10min |
| Créer le dépôt GitHub et cloner | setup | 15min |
| Configurer .gitignore | setup, sécurité | 10min |
| Créer la structure de dossiers MVC vide | setup | 15min |
| Configurer VirtualHost alur.local | setup | 20min |
| Initialiser composer.json + dépendances | setup | 15min |
| Configurer .env et .env.example | setup, sécurité | 15min |

## 4.6 Cartes à créer — Base de données

| Titre | Labels | Estim |
| --- | --- | --- |
| Écrire schema.sql (9 tables + FK) | bdd | 1h |
| Créer la BDD alur_paris dans phpMyAdmin | bdd | 5min |
| Importer schema.sql | bdd | 5min |
| Écrire seeds.sql (catégories, statuts, admin) | bdd | 30min |
| Préparer les données des 20 parfums | bdd, doc | 1h |
| Importer les données produits | bdd | 10min |
| Télécharger 20 visuels libres de droits | doc | 45min |

## 4.7 Cartes à créer — Core MVC

| Titre | Labels | Estim |
| --- | --- | --- |
| Coder Router.php | backend, mvp | 1h |
| Coder Database.php (singleton PDO) | backend, bdd, mvp | 30min |
| Coder Controller.php (classe mère) | backend, mvp | 20min |
| Coder Model.php (classe mère) | backend, bdd, mvp | 45min |
| Coder Session.php | backend, sécurité, mvp | 30min |
| Coder Csrf.php | backend, sécurité, mvp | 30min |
| Coder Validator.php | backend, sécurité, mvp | 45min |
| Coder Auth.php | backend, sécurité, mvp | 45min |
| Définir routes dans config/routes.php | backend, mvp | 30min |
| Configurer le .htaccess | setup, mvp | 20min |
| Créer public/index.php (front controller) | backend, mvp | 30min |

## 4.8 Cartes à créer — Front-office public

| Titre | Labels | Estim |
| --- | --- | --- |
| Intégrer Tailwind CSS | frontend, mvp | 30min |
| Créer layout public (header + footer) | frontend, mvp | 1h |
| Coder la page d'accueil | backend, frontend, mvp | 1h30 |
| Coder le catalogue avec filtres | backend, frontend, mvp | 2h |
| Coder la fiche produit | backend, frontend, mvp | 1h30 |
| Coder la bannière cookies (opt-in) | frontend, sécurité, mvp | 30min |
| Coder le formulaire de contact | backend, frontend, mvp | 45min |
| Rédiger les pages légales | doc, mvp | 1h |

## 4.9 Cartes à créer — Panier et commande

| Titre | Labels | Estim |
| --- | --- | --- |
| Coder PanierService (session) | backend, mvp | 1h |
| Coder la page panier | backend, frontend, mvp | 1h |
| Coder le badge panier dans le header | frontend, mvp | 20min |
| Tunnel étape 1 : identité | backend, frontend, mvp | 45min |
| Tunnel étape 2 : livraison | backend, frontend, mvp | 45min |
| Tunnel étape 3 : paiement Stripe | backend, frontend, sécurité, mvp | 2h |
| Coder CommandeService (création + stock) | backend, bdd, mvp | 1h |
| Coder la page /merci de confirmation | backend, frontend, mvp | 30min |
| Configurer Mailtrap + PHPMailer | setup, backend, mvp | 30min |
| Coder l'envoi email de confirmation | backend, mvp | 45min |

## 4.10 Cartes à créer — Espace client

| Titre | Labels | Estim |
| --- | --- | --- |
| Coder la page inscription | backend, frontend, sécurité, mvp | 1h |
| Coder la page connexion | backend, frontend, sécurité, mvp | 45min |
| Coder AuthMiddleware | backend, sécurité, mvp | 30min |
| Coder le dashboard client | backend, frontend, mvp | 45min |
| Coder la liste des commandes client | backend, frontend, mvp | 45min |
| Coder le détail commande client | backend, frontend, mvp | 30min |
| Coder la page modif profil | backend, frontend, mvp | 30min |
| Coder la gestion des adresses | backend, frontend, mvp | 1h |

## 4.11 Cartes à créer — Back-office admin

| Titre | Labels | Estim |
| --- | --- | --- |
| Coder le layout admin | frontend, mvp | 45min |
| Coder la connexion admin | backend, frontend, sécurité, mvp | 30min |
| Coder AdminMiddleware | backend, sécurité, mvp | 20min |
| Coder le dashboard admin (KPI) | backend, frontend, mvp | 1h |
| Coder la liste produits admin | backend, frontend, mvp | 45min |
| Coder le formulaire produit | backend, frontend, mvp | 1h30 |
| Coder la suppression produit (soft delete) | backend, mvp | 20min |
| Coder la liste commandes admin | backend, frontend, mvp | 45min |
| Coder le détail commande admin + changement statut | backend, frontend, mvp | 45min |
| Coder la liste clients admin | backend, frontend, mvp | 30min |
| Coder la gestion catégories admin | backend, frontend, mvp | 30min |

## 4.12 Cartes à créer — Bonus

| Titre | Labels | Estim |
| --- | --- | --- |
| Système de favoris / wishlist | bonus | 3h |
| Google OAuth 2.0 | bonus, sécurité | 2h |
| PayPal en complément Stripe | bonus | 2h |
| Recherche full-text catalogue | bonus | 1h30 |
| Codes promo | bonus | 2h |
| Avis clients sur fiches produit | bonus | 3h |
| Upload d'images depuis l'admin | bonus | 1h30 |

## 4.13 Cartes à créer — Tests et finitions

| Titre | Labels | Estim |
| --- | --- | --- |
| Parcours complet visiteur → achat | mvp | 30min |
| Parcours admin (ajout produit → commande visible) | mvp | 30min |
| Test paiement refusé (carte Stripe 4000…0002) | mvp | 15min |
| Test paiement avec 3D Secure (4000…3155) | mvp | 15min |
| Test rupture de stock | mvp | 15min |
| Test en mobile (Chrome DevTools) | frontend, mvp | 1h |
| Vérifier CSRF sur tous les formulaires | sécurité, mvp | 30min |
| Vérifier requêtes préparées partout | sécurité, mvp | 30min |

## 4.14 Cartes à créer — Documentation et soutenance

| Titre | Labels | Estim |
| --- | --- | --- |
| Rédiger le README.md | doc, mvp | 30min |
| Tenir le journal de bord (chaque soir) | doc, mvp | 15min/jour |
| Rédiger le dossier de projet (8 pages) | doc, mvp | 2h |
| Préparer le script de démo soutenance | doc, mvp | 45min |
| Capturer des screenshots du site | doc | 30min |
| S'entraîner à la soutenance (voix haute, chrono) | doc, mvp | 30min |

## 4.15 Modèle de carte Trello bien renseignée

Pour chaque carte, renseigner au minimum :

- Titre clair (verbe d'action + objet)

- Description : 2-3 phrases de contexte si nécessaire

- Labels selon le tableau précédent

- Date d'échéance : le jour prévu pour la réaliser

- Checklist si la tâche se décompose en sous-étapes

Exemple : carte "Coder Router.php"

Description : Routeur central qui prend l'URL HTTP en entrée, la fait matcher avec config/routes.php et instancie le bon contrôleur + appelle la bonne méthode avec les paramètres extraits.

Labels : backend, mvp — Échéance : Mardi — Estimation : 1h

Checklist :

- Parser l'URL (REQUEST_URI) et la nettoyer

- Charger le tableau des routes depuis config/routes.php

- Matcher l'URL contre les patterns (regex pour les paramètres dynamiques)

- Instancier le contrôleur + appeler la méthode

- Gérer le cas 404 (route non trouvée)

- Tester avec /, /parfums, /parfums/oud-royal

## 4.16 Rythme du Kanban

- Matin : déplacer 1-2 cartes de "À faire" vers "En cours". Travailler uniquement sur ces cartes.

- À chaque tâche terminée : déplacer immédiatement vers "En revue", tester, puis "Terminé".

- Nouvelle tâche identifiée en cours de route : la créer dans le Backlog tout de suite.

- Chaque soir : screenshot du Trello à inclure dans le journal de bord.

- Tâche abandonnée : déplacer en "Abandonné / Reporté" avec un commentaire. C'est une décision consciente, pas un échec.